CodeGraph-SpringCloud

基于 CodeGraph 二开的 SpringCloud 微服务代码图谱与 Agent 插件设计方案

版本：V0.1 设计草案

日期：2026-06-18

适用场景：SpringCloud / Spring Boot / MyBatis / OpenFeign / Nacos 项目的 Vibe Coding、代码理解、调用链追踪、影响面分析与运行资产梳理

# 目录

1. 项目定位与目标

2. 背景与选型结论

3. 总体架构设计

4. 分层架构设计

5. 数据模型与存储设计

6. 基于 CodeGraph 的二开点

7. SpringCloud 专项功能设计

8. Runtime Asset 运行资产图谱层

9. 功能社区与摘要检索设计

10. MCP 工具设计

11. 增量更新与低成本重索引设计

12. 安全与敏感配置处理

13. 开发路线与团队分工

14. 验证方案与验收标准

15. 后续补充建议

16. 参考资料

# 1. 项目定位与目标

项目名称：CodeGraph-SpringCloud。

项目定位：基于 CodeGraph 的本地代码图谱、SQLite 存储、增量同步和 MCP 能力，二开形成面向 SpringCloud 微服务项目的代码知识图谱与 Agent 插件。

核心目标不是再造通用 CodeGraph，而是在 CodeGraph 的底座之上增加 SpringCloud 专项语义、运行资产图谱和功能模块摘要检索能力。

面向 Claude Code、Cursor、OpenCode、Codex CLI 等 Agent 提供 MCP 工具。

支持本地运行，尽量减少 Neo4j、Milvus、Nacos 直连等强依赖。

支持代码频繁变更后的低成本增量索引。

支持服务入口查找、调用链追踪、修改影响面分析、配置影响面分析。

支持服务列表、中间件列表、Nacos 配置、Gateway 路由等运行资产抽取。

支持功能模块 / 社区摘要检索，让 Agent 可以按业务功能定位代码。

## 1.1 典型使用问题

订单取消功能在哪里实现？涉及哪些 Controller、Service、Mapper、表、Feign 和 MQ？

我要修改 OrderService.cancelOrder，会影响哪些接口、调用方、事务、缓存和 SQL？

这个 FeignClient 调用的是哪个服务？能否找到 provider 端的 Controller？

这个 Mapper XML statement 读写哪些表和字段？

这个 DTO 字段改名会影响哪些 MapStruct 映射、接口响应和数据库字段？

这个服务依赖哪些中间件？Nacos 加载了哪些 dataId？哪些配置被代码使用？

这个 Gateway 路由最终转发到哪个微服务和哪个 Controller？

# 2. 背景与选型结论

CodeGraph 已经具备本地代码图谱底座能力，包括本地 SQLite、FTS5、MCP、文件 watcher、增量同步、类 / 方法 / 调用关系等。对于 Agent 插件场景，它比传统文档型 GraphRAG 更适合作为“热索引”底座。

本项目的二开重点应放在 SpringCloud 专项语义，而不是重新实现通用代码图谱。

| 方案 | 适合作为底座的能力 | 不足 | 本项目使用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| CodeGraph | 本地 SQLite、FTS5、MCP、watcher、增量索引、调用图 | 不是 SpringCloud 专项，缺少 Feign / MyBatis / Nacos / MapStruct 等业务语义 | 作为主底座二开 |
| GitNexus | 功能社区、流程、模块摘要、repo skills 思路 | 热更新和轻量插件场景不如 CodeGraph | 参考社区/流程/摘要设计 |
| LightRAG / GraphRAG | 社区摘要、GraphRAG 检索思想 | 文档型 RAG 更重，不适合代码频繁更新热索引 | 参考冷摘要层 |
| jQAssistant | Java/Spring 架构治理与 Neo4j 图谱 | 不是 Agent 插件底座，增量与本地轻量不如 CodeGraph | 可参考 Java 图谱 schema |

## 2.1 关键结论

CodeGraph 负责本地热索引：文件监听、增量解析、代码符号、调用边、MCP 查询。

CodeGraph-SpringCloud 负责 SpringCloud 语义增强：Controller、Feign、Mapper、SQL、Nacos、MQ、配置、中间件。

功能社区和摘要检索作为冷索引层，不应该每次代码保存都重算。

第一版默认使用 SQLite，不强制依赖 Neo4j、向量库或运行时 Nacos。

# 3. 总体架构设计

总体架构采用四层图谱 + MCP 查询编排模式。

Agent Claude Code / Cursor / OpenCode / Codex CLI │ ▼ MCP Server: CodeGraph-SpringCloud Tools │ ▼ Query Orchestrator - 意图识别 - 查询编排 - 图谱扩展 - 结果压缩 │ ├── CodeGraph Core Layer │ 类 / 方法 / 字段 / 调用边 / 文件索引 / FTS5 │ ├── SpringCloud Semantic Layer │ Controller / Endpoint / Service / Feign / Mapper / SQL / MapStruct / MQ / Job │ ├── Runtime Asset Layer │ 服务列表 / 中间件 / 配置 / Nacos / Gateway / 部署资产 │ └── Feature Community Layer 功能社区 / 方法摘要 / 模块摘要 / 服务摘要 / 语义检索 Storage .codegraph/codegraph.db # CodeGraph 原生库 .springkg/springkg.db # SpringCloud 扩展库

## 3.1 架构原则

本地优先：默认本地运行，不依赖外部图数据库。

热冷分离：调用链、入口、配置索引走热索引；社区摘要、向量召回走冷索引。

语义增强：不破坏 CodeGraph 原始结构，优先用 side-table 扩展 SpringCloud 语义。

可插拔：Nacos、Actuator、K8s、Neo4j、向量索引均作为可选增强。

Agent 友好：MCP 工具输出应该是结构化、可引用、可直接指导修改的上下文。

# 4. 分层架构设计

## 4.1 CodeGraph Core Layer：基础热索引层

该层复用 CodeGraph 已有能力，负责代码文件解析、基础符号图谱、调用关系、全文检索、增量同步和 MCP 基础能力。

文件索引：files、hash、mtime、语言类型、索引状态。

代码节点：class、interface、method、field、route、component 等。

基础关系：contains、calls、imports、extends、implements、references、type_of。

查询能力：search、node、callers、callees、impact、explore。

增量能力：文件 watcher、debounce、changed-file reparse、局部 reference resolve。

## 4.2 SpringCloud Semantic Layer：微服务语义图谱层

该层是本项目的核心二开层，将 CodeGraph 的通用节点提升为 SpringCloud 业务语义实体。

Web 入口：Controller、RestController、Endpoint、RequestDTO、ResponseDTO。

服务与依赖：Service、Repository、Bean、Autowired、Resource、Qualifier。

Feign：FeignClient、FeignMethod、RemoteService、ProviderEndpoint。

MyBatis：Mapper、MapperMethod、XML Statement、SQLStatement、Table、Column。

MapStruct：Mapper、MappingMethod、SourceType、TargetType、FieldMapping。

运行语义：Transaction、Security、Cache、AOP、MQ、Scheduled、Event。

## 4.3 Runtime Asset Layer：运行资产图谱层

该层负责从配置、依赖、部署文件和可选运行时 API 中抽取服务、中间件、配置中心和运行拓扑。

服务资产：MicroService、artifactId、serviceName、port、contextPath、profiles、mainClass。

配置资产：ConfigFile、ConfigProperty、Profile、Override、SensitiveFlag。

Nacos 资产：NacosCluster、Namespace、Group、DataId、NacosService、Instance。

中间件资产：Database、Redis、MQ、ES、MinIO、Gateway、Job、Trace、Sentinel。

部署资产：Dockerfile、docker-compose、K8s YAML、Helm values。

## 4.4 Feature Community Layer：功能社区与摘要层

该层将代码图谱和运行资产图谱聚合为功能模块，用于自然语言功能检索和模块级修改面分析。

方法摘要：方法职责、入参、出参、调用下游、读写表、事务/权限/缓存标记。

类摘要：类职责、主要方法、注入依赖、被调用入口。

服务摘要：服务名、上游、下游、中间件、配置、核心入口。

功能社区摘要：业务模块职责、入口、核心链路、表、Feign、MQ、风险点。

# 5. 数据模型与存储设计

## 5.1 存储策略

第一版建议保留 CodeGraph 原库，同时新增 SpringCloud 扩展库，避免污染上游 schema，降低后续合并成本。

project-root/ .codegraph/ codegraph.db # CodeGraph 原生图谱库 .springkg/ springkg.db # SpringCloud 扩展库 cache/ summaries/ exports/ nodes.parquet edges.parquet communities.parquet status.json

## 5.2 核心扩展表

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| spring_symbols | 存储 SpringCloud 语义节点 | kind、qualified_name、codegraph_node_id、metadata_json |
| spring_edges | 存储 SpringCloud 语义关系 | source_id、target_id、kind、provenance、weight |
| spring_endpoints | HTTP 接口入口 | http_method、path、handler_method、request_dto、response_dto |
| spring_feign_clients | Feign 客户端 | client_name、target_service_name、path、url、context_id |
| spring_sql_statements | MyBatis / 注解 SQL | namespace、statement_id、operation、sql_preview |
| spring_tables / spring_columns | 表字段资产 | table_name、column_name、source |
| runtime_config_properties | 配置项资产 | key、profile、source_file、value_hash、is_sensitive |
| nacos_configs / nacos_services | Nacos 配置和服务资产 | namespace、group、dataId、service_name、source |
| feature_communities | 功能社区 | name、summary、keywords、dirty |
| dirty_queue | 异步摘要和社区更新队列 | target_id、target_type、reason、priority |

## 5.3 关键关系类型

| 关系 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| HANDLED_BY | 接口由方法处理 | Endpoint -> ControllerMethod |
| DECLARES | 类声明方法/字段 | Class -> Method / Field |
| CALLS | 方法调用方法 | ControllerMethod -> ServiceMethod |
| CALLS_FEIGN | 调用 Feign 方法 | ServiceMethod -> FeignMethod |
| TARGETS_SERVICE | Feign 指向远程服务 | FeignClient -> NacosService |
| EXECUTES_SQL | Mapper 执行 SQL | MapperMethod -> SQLStatement |
| READS_TABLE / WRITES_TABLE | SQL 读写表 | SQLStatement -> Table |
| MAPS_FIELD_TO | 字段映射 | EntityField -> DTOField |
| USES_CONFIG | 代码使用配置项 | Class / Method / Bean -> ConfigProperty |
| CONNECTS_TO | 服务连接中间件 | MicroService -> Middleware |
| MEMBER_OF | 节点属于功能社区 | Method / Endpoint / Table -> FeatureCommunity |

# 6. 基于 CodeGraph 的二开点

| 模块 | CodeGraph 已有能力 | CodeGraph-SpringCloud 需要二开 |
| --- | --- | --- |
| 本地索引 | SQLite、FTS5、文件 hash、WAL、增量 sync | 新增 springkg.db、SpringCloud side-table、dirty queue |
| Java 解析 | 类、接口、方法、字段、import、基础注解承载 | 注解语义引擎、组合注解、AliasFor、自定义注解展开 |
| Spring Route | 基础 @RequestMapping / @GetMapping 等 route | Request/Response DTO、异常处理、配置占位符、多 path、多 method |
| MyBatis | XML statement 抽取雏形 | Mapper 接口绑定、SQL AST、表字段、resultMap、include 展开 |
| 配置 | application/bootstrap key 抽取、@Value / @ConfigurationProperties 雏形 | Nacos dataId、profile 优先级、覆盖关系、中间件识别、敏感脱敏 |
| MCP | 通用 explore/search/node/callers | spring_find_entry、spring_trace_flow、spring_assets_overview 等专项工具 |
| 增量 | watcher + debounce + changed-file sync | 语义层局部重算、配置变更影响面、摘要异步更新 |
| 摘要 | 无完整功能社区摘要 | 方法摘要、服务摘要、功能社区摘要、模块检索 |

# 7. SpringCloud 专项功能设计

## 7.1 Annotation Semantic Engine 注解语义引擎

该模块负责把普通 Java 注解解析为框架语义。它是支持 SpringCloud 高级能力的基础。

支持 Spring 原生注解：Controller、Service、Repository、Bean、Autowired、Resource、Transactional 等。

支持组合注解：例如企业自定义 @BizPost、@OperateLog、@DataScope。

支持 Meta-Annotation：展开注解上的注解。

支持 @AliasFor：解析组合注解属性到 Spring 原生注解属性的映射。

支持自定义规则：允许通过 springkg.yml 配置业务注解语义。

## 7.2 Endpoint 入口增强

解析 class-level 与 method-level mapping。

解析 RequestParam、PathVariable、RequestBody、RequestHeader。

解析 ResponseEntity、Result<T>、泛型响应 DTO。

解析 ControllerAdvice、ExceptionHandler。

解析 Swagger / OpenAPI 注解作为业务描述。

## 7.3 Feign 跨服务调用解析

解析 @FeignClient(name/value/contextId/path/url/configuration)。

解析 Feign interface 上的 Spring MVC mapping。

解析 Feign method 的 request/response DTO。

将 FeignClient 关联到 NacosService。

在多仓库/多服务场景下桥接到 provider endpoint。

## 7.4 MyBatis / SQL / 表字段解析

绑定 Java Mapper interface method 与 XML statement。

支持 @Select、@Insert、@Update、@Delete 注解 SQL。

解析 resultMap、association、collection。

展开 include refid。

解析动态 SQL 中的 table / column / read-write 关系。

支持 MyBatis-Plus 的 TableName、TableField、TableId、TableLogic。

## 7.5 MapStruct 映射解析

解析 @Mapper、@Mapping、@Mappings、@BeanMapping、@IterableMapping。

生成 SourceType -> TargetType 映射关系。

生成字段级 FieldMapping。

支持 @InheritConfiguration、@InheritInverseConfiguration。

将字段变更影响传播到 DTO、VO、接口响应和测试。

## 7.6 AOP / 安全 / 缓存 / 事务 / MQ / Job

AOP：Aspect、Pointcut、Before、Around、AfterReturning，生成 Method -> ADVISED_BY 关系。

安全：PreAuthorize、PostAuthorize、Secured，生成 Method -> SecurityRule 关系。

缓存：Cacheable、CachePut、CacheEvict，生成 cacheName、key、condition、unless。

事务：Transactional、TransactionalEventListener，解析 propagation、isolation、rollbackFor。

MQ：KafkaListener、RabbitListener、RocketMQMessageListener 以及发送端 Template 调用。

Job：Scheduled、XxlJob、Quartz、ElasticJob，作为非 HTTP 入口。

# 8. Runtime Asset 运行资产图谱层

运行资产层用于让 Agent 从“懂代码”升级为“懂服务运行拓扑、配置依赖和中间件依赖”。

## 8.1 服务列表抽取

从 pom.xml / build.gradle 抽取 groupId、artifactId、版本、Spring Boot / Spring Cloud 版本。

从 spring.application.name、server.port、server.servlet.context-path 抽取服务标识。

从 @SpringBootApplication 找 main class。

从 Dockerfile、docker-compose、K8s YAML 抽取部署端口、环境变量、镜像名。

## 8.2 中间件列表抽取

数据库：MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQLServer。

缓存：Redis、Caffeine、Guava。

MQ：Kafka、RabbitMQ、RocketMQ、JMS。

搜索：Elasticsearch、OpenSearch、Solr。

对象存储：MinIO、OSS、S3。

配置/注册：Nacos、Eureka、Consul、Zookeeper。

Job：XXL-JOB、Quartz、ElasticJob。

治理：Sentinel、Resilience4j、SkyWalking、Zipkin、OpenTelemetry。

## 8.3 Nacos 配置与服务资产

解析 spring.cloud.nacos.discovery.*。

解析 spring.cloud.nacos.config.*。

解析 shared-configs、extension-configs、namespace、group、dataId、file-extension。

可选通过 Nacos OpenAPI 同步真实服务列表、实例列表和配置 dataId。

建立 MicroService -> NacosConfig -> ConfigProperty -> UsedBy 的链路。

## 8.4 Gateway 路由资产

解析 spring.cloud.gateway.routes。

解析 Path、Method、Host 等 predicates。

解析 uri: lb://service-name。

建立 GatewayRoute -> MicroService -> Endpoint 的映射。

# 9. 功能社区与摘要检索设计

功能社区不是直接替代调用链，而是把代码和运行资产自动聚成业务模块，作为自然语言功能检索的一级索引。

## 9.1 社区发现输入

Endpoint、ControllerMethod、ServiceMethod、MapperMethod、FeignMethod、SQLStatement、Table、MQTopic、ScheduledJob、ConfigProperty。

边权优先考虑业务调用关系，而不是 package / import 这种弱关系。

公共工具类、CommonResult、StringUtils、DateUtils 等需要降权或排除。

## 9.2 摘要内容

模块名称与业务关键词。

主要入口 Endpoint / MQ / Job。

核心 Controller、Service、Mapper、Feign。

涉及表、字段、中间件、Nacos 配置。

关键事务、权限、缓存、AOP 风险点。

常见修改点和测试建议。

## 9.3 更新策略

方法摘要和配置摘要可以随变更异步更新。

社区发现只在 git commit、手动 rebuild、变更阈值超过、空闲时间触发。

只重算 dirty community，不重算全量。

# 10. MCP 工具设计

工具数量需要克制。默认暴露 8 个核心工具，高级工具通过配置启用。

| 工具名 | 用途 | 典型输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| spring_find_entry | 按 URL、Controller、MQ topic、Job、Feign 查入口 | /order/cancel | 入口方法、文件、行号、所属服务 |
| spring_trace_flow | 追踪完整业务链路 | POST /order/cancel | Controller -> Service -> Mapper/Feign/MQ/DB |
| spring_method_impact | 方法修改影响面 | OrderService.cancelOrder | 上游入口、调用方、下游、表、配置、测试建议 |
| spring_field_impact | 字段修改影响面 | OrderDTO.cancelReason | MapStruct、接口、SQL、表字段、校验 |
| spring_find_mapper | Mapper / SQL / 表字段查询 | OrderMapper.updateStatus | XML statement、SQL、表、字段 |
| spring_find_feign | Feign 跨服务查询 | PaymentClient.pay | 调用方、目标服务、Provider endpoint |
| spring_assets_overview | 运行资产概览 | 当前项目 | 服务列表、中间件、Nacos、Gateway、配置 |
| spring_search_feature | 自然语言功能检索 | 订单取消功能 | 相关功能社区、入口、核心链路、修改面 |

## 10.1 高级工具

spring_find_config：查询配置 key 的定义、覆盖、使用位置和敏感标记。

spring_gateway_route：查询外部路径如何路由到内部服务和 Controller。

spring_nacos_overview：输出 Nacos namespace、group、dataId、注册服务、配置引用关系。

spring_env_diff：比较 dev/test/prod 配置差异。

spring_module_summary：输出某功能模块的完整设计面。

spring_runtime_dependency：从接口/方法追踪到 DB、Redis、MQ、Feign、Nacos 配置。

spring_find_change_surface：根据需求描述生成建议修改面。

# 11. 增量更新与低成本重索引设计

核心原则：结构图谱同步更新，摘要和社区异步更新。

文件变化 ↓ CodeGraph sync 更新基础节点和调用边 ↓ SpringCloud 增强解析 ├── .java：注解、Bean、Endpoint、Feign、Mapper、MQ、Job ├── Mapper.xml：statement、SQL、表、字段、resultMap ├── application/bootstrap：配置、Nacos、Gateway、中间件、Profile ├── pom/build.gradle：依赖、中间件能力、框架检测 └── docker/k8s：部署资产、端口、环境变量 ↓ 删除该文件旧 semantic nodes / edges ↓ 插入新 semantic nodes / edges ↓ 局部 resolve 跨文件关系 ↓ 标记 service / feature community dirty ↓ 异步更新摘要 / embedding / 社区

| 文件类型 | 触发任务 | 是否需要全量重建 |
| --- | --- | --- |
| .java | 注解语义、Bean、Endpoint、Feign、Mapper、MQ、Job、调用关系 | 否，只重算文件和相关引用 |
| Mapper.xml | MyBatis statement、SQL、表、字段、resultMap | 否 |
| application*.yml/properties | 配置项、profile、Nacos、Gateway、中间件 | 否 |
| pom.xml / build.gradle | 依赖、starter、中间件能力、服务元信息 | 通常否，重大依赖变化可触发局部重扫 |
| Dockerfile / docker-compose / k8s | 部署资产、端口、环境变量、容器依赖 | 否 |
| Nacos runtime sync | dataId、服务实例、配置项 | 否，只更新变更 dataId |

# 12. 安全与敏感配置处理

运行资产图谱会涉及配置项，必须默认脱敏。

敏感 key 识别：password、secret、token、access-key、secret-key、private-key、jwt.secret、datasource.password、redis.password、nacos.password。

默认不保存敏感明文，只保存 masked preview 和 value_hash。

MCP 输出时再次脱敏，避免将敏感配置注入 Agent 上下文。

生产环境配置、Nacos 运行时同步、Actuator runtime sync 默认关闭，需要显式授权。

支持配置白名单 / 黑名单，允许企业内自定义敏感规则。

# 13. 开发路线与团队分工

## 13.1 MVP：4～6 周

| 模块 | 目标 | 负责人建议 |
| --- | --- | --- |
| CodeGraph 集成 | fork / wrapper、springkg.db、MCP 注册、基础 CLI | 平台组 |
| Spring 注解语义 | Controller、Service、Bean、Transactional、Endpoint 增强 | Java 静态分析组 |
| Feign 解析 | FeignClient、FeignMethod、RemoteService | 微服务语义组 |
| MyBatis 绑定 | Mapper interface ↔ XML statement | 数据访问组 |
| 配置资产 | application/bootstrap、serviceName、port、Nacos 引用 | 运行资产组 |
| MCP 工具 | spring_find_entry、spring_trace_flow、spring_find_feign、spring_assets_overview | Agent 集成组 |
| 验证 Demo | 构建 order/payment/inventory/gateway 样例项目 | 测试组 |

## 13.2 V1：8～12 周

SQL 表/字段解析。

MapStruct 字段映射。

MQ / Scheduled / Transaction / Cache / Security。

Nacos 配置引用解析和配置覆盖关系。

Gateway route -> service -> controller。

method impact、field impact、config impact。

功能社区初版。

## 13.3 V2：产品化阶段

Nacos OpenAPI runtime sync。

Actuator runtime sync。

环境差异比较。

社区摘要 / 向量检索。

Web UI。

Neo4j / Parquet export。

CI 插件。

多仓库服务拓扑。

# 14. 验证方案与验收标准

## 14.1 样例项目

建议准备一个标准 SpringCloud demo，包含 gateway-service、order-service、payment-service、inventory-service、user-service。

Nacos Discovery / Config。

OpenFeign 跨服务调用。

MyBatis XML 与 MyBatis-Plus。

MapStruct DTO / Entity / VO 映射。

Redis、Kafka 或 RabbitMQ。

Gateway 路由。

@Transactional、@PreAuthorize、@Scheduled、@KafkaListener。

application-dev.yml、application-prod.yml、bootstrap.yml。

## 14.2 验收用例

输入 URL，能找到 Controller 方法、服务名、文件路径和行号。

输入 Controller 方法，能追踪到 Service、Mapper、SQL、Table。

输入 Service 方法，能找到所有上游入口和下游 Feign / MQ / DB。

输入 FeignClient 方法，能找到调用方和目标服务，若 provider 代码存在则桥接到 provider endpoint。

输入 DTO 字段，能找到 MapStruct、接口响应、校验规则和 SQL 影响。

输入配置 key，能找到定义、覆盖关系、使用位置和敏感标记。

输入 Nacos dataId，能找到影响服务和配置 key。

输入 MQ topic，能找到 producer 和 consumer。

输入自然语言功能描述，能召回功能社区并展开设计面。

修改 Java / XML / YML 文件后，增量索引能在低成本下更新结果。

# 15. 后续补充建议

## 15.1 Change Surface 变更面生成

建议新增 spring_find_change_surface 工具，输入需求描述，输出建议修改文件、类、方法、DTO、Mapper、SQL、配置和测试点。

输入：我要给订单取消增加取消原因字段 输出建议： 1. CancelOrderRequest.reason 2. OrderController.cancel 3. OrderService.cancelOrder 4. OrderMapper.updateCancelReason 5. order_info.cancel_reason 6. OrderMapStruct.toVO 7. Swagger schema / Validation 8. 单元测试与接口测试

## 15.2 配置风险扫描

配置定义了但没人用。

代码引用了配置但没有定义。

dev/test/prod 配置差异异常。

Feign service name 没有对应 Nacos service。

Gateway route 指向不存在服务。

MQ consumer group 冲突。

Redis / DB / MQ 生产地址写死。

## 15.3 服务运行拓扑摘要

order-service - 注册名：order-service - 端口：8081 - 上游：gateway-service、admin-service - 下游：payment-service、inventory-service - 数据库：order_db - Redis：redis-order - MQ：order-created-topic、order-cancel-topic - 配置中心：Nacos namespace dev / group DEFAULT_GROUP - 关键入口：/order/create、/order/cancel

# 16. 参考资料

以下参考资料用于确认底座能力和相关生态方向。实际开发前建议以当前最新代码为准重新验证。

CodeGraph README：https://github.com/colbymchenry/codegraph/blob/main/README.md

CodeGraph CLAUDE.md：https://github.com/colbymchenry/codegraph/blob/main/CLAUDE.md

Spring Cloud OpenFeign Reference：https://docs.spring.io/spring-cloud-openfeign/docs/current/reference/html/

Nacos OpenAPI Documentation：https://nacos.io/en-us/docs/open-api.html

MapStruct Reference Guide：https://mapstruct.org/documentation/stable/reference/html/

Spring Security Method Security：https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authorization/method-security.html